**20190121合作区智慧城市建设专题研究会——关于深汕特别合作区官网建设（一期）及技术运维综合服务的汇报**

**录音 01:31:00 - 01:36:50，整理内容如下：**

【文主任】第一个尽快将深汕合作区官网迁移和部署在市电子政务资源中心，接下来市电子政务资源中心还要部署到省里面去，所以这个动作我们按规定的办，所以这个千万不要放到我们这里，所以第一道防火墙就是市电子政务资源中心帮我们挡了，硬件环境、网络环境等等，它已帮你挡了第一道。官网的安全是至关重要的，先找电子政务资源中心，按照电子政务资源中心规定动作办，确保我们的官网运行安全，同时做好我们官网的安全管理，这是第一个意见。

第二个意见：设计内容、版面、UI等有关内容，结合规定动作需要、考核标准需要，参照前海管理局版面、UI的设计。按照考核规定动作，我们那些能做的，我们先把它投放出来，有了这个按键就得有内容，能做到。这个你们梳理一下，但是版面、活跃度、体验感，我觉得前海管理局无疑是目前做的最好的，也跟我们很相像，它这个内容，包括招商引资、招聘，包括公开的宣传需求跟我们很像，参照他这个UI。

第三个意见：主管单位建议党政办作为未来网站建设管理的责任主体单位，责无旁贷，无论是电子政务，无论是政务公开，无论是新闻和宣传都是党政办，接下来党政办组建之后可能在里面要设立新闻科或综合科还是什么科，这个到时候再商定。小邹你跟吴达林说一下，谋划这一块，投资推广中心连人带编回归组织和队伍，纳入党政办的管理，这样才能够保证网站官网建设的长远化。

第四个方面就是开发、设计、管理和技术运维建议采取购买服务方式，但是如果说深圳新闻网和深汕智研院，一个搞内容，把关协助服务（01:34:38），另外一个提供技术运维服务，但是他们不能取代党政办，他们只是我们采购服务的一个技术服务和日常工作服务的一个服务承包商。但这个服务承包商比较重要，也参与前期网站的开发和建设。

第五个方面：建立深汕合作区官网管理运行考核管理规定，（你们周末赶紧起草一下这个规定），明确各个专题的内容，负责的责任部门、责任单位和责任人员，明确他的考核标准，明确他的内容的起草、报送、审核的流程。什么样的标题、什么样的内容、由谁（那个部门）来负责、由谁来审核这个内容、由谁来审定这个内容，按多长时间来进行更新，进行上传，把这个工作明确起来，确保网站每天都是新的，有人对某个模块负责，有的部门对它负责，有人对内容审定负责，形成这样一个管理思路，由党政办来发布。（这五个建议，钱肯定要给够，没有钱，怎么运行呀，党政办立个项打个包，购买服务。）

**本次文主任主持召开的智慧城市建设专题会议内容梳理**

**录音 00:15:36 - 00:18:47，整理内容如下：**

【罗院长】官网说的比较清楚。

【孙文灿】有一点没说透，采取购买服务...

【罗院长】你看，我正想提醒你这一点，你这个写法上，因为领导原则上决策，就是咱们采取这个购买服务，深圳新闻网，智研院他提也都提了嘛，但他不会说智研院你们来牵头，你再外包等等，但是你写纪要可以稍微灵活一点，就说采取购买服务充分发挥智研院的技术力量以及市场上做这种专业政府网站或者做策划设计这一块的或者新闻的机构，就这样来写，稍微说变通一点。主管单位要把握一下，一般是建议，文主任他没这个权利的，建议管委会党政办。

【孙文灿】昨天综合办严壮参会给吴达林反馈了，吴达林建议在会议纪要里写机构调整到位之前还是投资推广中心牵头，机构调整到位之后才由党政办。

【罗院长】早上我跑步达林也跟我讲了，这个我们不采纳。文主任强调的很清楚，就是我们征求各个部门的意见的时候，他要反馈意见的嘛，反馈意见的时候他们来提，我们再来采纳他的这个意见，或者采不采纳，文主任定嘛。因为这个还涉及到你购买服务的时候，涉及到立项，现在马上涉及到各个部门都在报预算，采购服务的预算，到底是党政办来报还是投资推广中心来报。所以你这里面就要写党政办购买服务了，把这个主体说清楚。因为他这个昨天说的蛮细蛮清楚的，我就不多说了。